|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20.03 | Mängu näide on joonistanud. On tehtud mängu laud, mana süsteem. |  |
| **27.03** | **Mängu loogika töötab** | **Hea kui umbes 75% tehtud** |
| 03.04 | Väike GUI, kus on võimalik koostada oma kaardi pak |  |
| 10.04 | On tehtud nii palju kaarte et on võimalik koostada oma kaadripakk, ja kaardid töötavad |  |
| **17.04** | **Mäng on tehtud ja töötab ühe arvuti peale** |  |
| 24.04 | Panna kokku server ja klient |  |
| 01.05 | On võimalik mängida kahest arvutist |  |
| 09.05 | Balancing |  |
| **16.05** | **Mäng saab mängida client/server abil** |  |